МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  №______

Выполнение работ по строительству объекта: дорога по ул.Луговая в д.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области (2 очередь 0,43  км)

г. Курск								            «___» _________  2014 г.

Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области, далее именуемый «Заказчик», в лице Главы сельсовета Переверзевой Зои Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Курской области, на основании на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от «___» _______2014 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по строительству объекта: дорога по ул.Луговая в д.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области (2 очередь 0,43  км)далее по тексту - работы), а Заказчик берет на себя обязательства принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Контроль над ходом и результатами реализации Контракта осуществляется в соответствии с принятыми сторонами обязательствами и положениями нормативных документов.

1.3. В результате реализации Контракта Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам работ, предусмотренным техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту) и локальными сметными расчетами.

1.4. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации.

2. ФОРМЫ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет  ______________ (_________________) рублей (с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. Форма оплаты: безналичный расчет. Аванс не предусмотрен.

2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенными Заказчику главным распорядителем средств бюджета.

2.4. Порядок оплаты: по факту приемки выполненных работ в соответствии с п.6 Контракта.

2.5. Окончательный расчет производится в месячный срок при имеющихся средствах после принятия выполненных объемов работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

Обязанности Заказчика.

3.1. Заказчик обеспечивает своевременное финансирование в соответствии с разделами 6.6-6.8 настоящего Контракта, утверждение и выдачу проектной документации, иной необходимой для производства работ документации, осуществляет контроль и технический надзор за соответствующим объемом, ходом и качеством выполняемых работ, сроками их выполнения и приемкой объектов в эксплуатацию.

3.2. Заказчик должен принять и оплатить работу в соответствии с Контрактом.

Права Заказчика

3.3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций, производить подбор рецептов для выпуска а/б смесей и осуществлять иной контроль при производстве работ по Контракту.

3.4. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный соответствующими нормами уровень качества.

3.5. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми, по причине невыполнения Подрядчиком распоряжения в установленные сроки, неблагоприятных (не допустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении  форс-мажорных (чрезвычайных) обстоятельств.

3.6. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ.

Распоряжения являются правовыми документами и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Обязанности Подрядчика.

4.1. Подрядчик выполняет все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом.

4.2. Работы выполняются в полном соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов. Минимальный набор нормативных документов, используемых для выполнения работ, установлен в Приложении №2 к Контракту «Перечень  нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ».

4.3. Подрядчик до начала работ обязан предъявить Заказчику свидетельство о допуске (при необходимости) на выполнение работ.

4.4. Подрядчик обязан до начала работ осуществить проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за  ходом проведения работ.

Лаборатории, в том числе в субподрядных организациях,  должны быть аттестованы (или иметь лицензию или иной документ в соответствии с законодательством РФ), иметь необходимое оборудование и штаты.

4.5. Во время проведения работ выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности дорожных работ и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли. Строго соблюдать правила безопасности движения на существующих дорогах в соответствии с проектом организации работ, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.

4.6. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

4.7. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших на объекте, и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет:

по земляному полотну – 8 лет;

по основанию дорожной одежды – 6 лет;

по верхнему слою асфальтобетонного покрытия – 4 года;

по обустройству дороги - 2 года

с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки законченных работ по строительству объекта. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания разрешения на ввод в эксплуатацию законченного объекта.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта, в составе разрешения на ввод в эксплуатацию законченного объекта.

4.8. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта.

4.9. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжение Заказчика или иные его действия противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи  нормативных актов или Контракта.

Права Подрядчика.

4.10. Подрядчик имеет право начать выполнение работ ранее установленного срока  и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, при согласовании с Заказчиком. Внесение изменений в установленные сроки производится по согласованию сторон в письменной форме.

4.11. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по вопросу, связанному с производством работ по Контракту, указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 10-дневный срок в письменной форме.

Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.12. Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ  по Контракту субподрядчиков, уведомив об этом Заказчика в устной или письменной форме. Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных Субподрядчикам. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения работ: в течение 14 дней с момента заключения контракта.

5.2. Подрядчик должен выполнять работу в установленные сроки на протяжении действия Контракта, за исключением корректировок в связи с непредвиденными и компенсируемыми событиями, официально подтвержденными Заказчиком.

5.3. Компенсируемыми являются следующие события:

- приостановка работ по Распоряжению Заказчика, но не по причине неудовлетворительной работы Подрядчика или неблагоприятных погодных условий, не являющихся непредвиденными событиями.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ.

6.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные объекты или этапы работ, выполненные в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ВСН и настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.3. Подрядчик не менее чем за 3 суток уведомляет Заказчика об освидетельствовании  скрытых объемов работ.

Если Заказчик не был уведомлен об освидетельствовании скрытых объемов работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть объемов работ, согласно указанию  Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.4. Заказчик имеет право отложить дату приемки скрытых работ, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков работ, но не более чем на 3 дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.

6.5. Приемка объемов работ производится не позднее 23-25 числа каждого месяца. Оформляются и подписываются документы по приемке выполненных работ (акт ф. КС-2 оформляется  по смете, утвержденной Заказчиком, с учетом  коэффициента снижения цены по результатам торгов) либо выдается предписание об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.

В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке работ и назначает дату повторной приемки.

Не позднее 28 числа текущего месяца Подрядчик обязан представить Заказчику акт ф. КС-2 и справку ф. КС-3, подписанные обеими сторонами.

6.6. Оплата работ осуществляется  при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных в Контракте, при наличии акта приемки выполненных работ (ф.КС-2),  справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и счета-фактуры, оформленных и подписанных надлежащим образом.

6.7. Оплату выполненных работ Заказчик производит при наличии финансовых средств на счете.

6.8. Срок оплаты определяется датой проводки платежных документов через казначейство  по исполнению бюджета  Заказчика.

6.9. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий. Работы по ликвидации ущерба, нанесенного ранее выполненным и сданным работам в случае непредвиденного события, оплачиваются Заказчиком.

6.10. При нарушении контрактных обязательств, повлекших за собой имущественную ответственность в соответствии с разделом 8 настоящего контракта, Заказчик производит удержание суммы неустойки и возмещение ущерба путем снятия объема выполненных работ, согласно акта на сумму неустойки и ущерба, подписанного Заказчиком и Подрядчиком. При этом Стороны подписывают акт выполненных объемов работ и справку стоимости выполненных объемов работ.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов и проектной документации. Любое отклонение от нормативных документов при производстве работ требует согласования с Заказчиком до начала работ.

7.2. Любое сверхнормативное отклонение от требований проектной документации, без предварительного согласования с Заказчиком, является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества.

7.3. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости, с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.4. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 8 "Имущественная ответственность". При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Обеспечение исполнения Контракта  составляет _________ рублей и представляется Подрядчиком по его выбору в виде банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции с поступающими ему средствами, до заключения настоящего Контракта.

  - Обеспечение исполнения Контракта, внесенного Подрядчиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено Подрядчику после даты завершения выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту не позднее чем через 10 (десять) банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по Контракту.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

  - Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством РФ. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

  - За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены контракта.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

  - За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, Заказчик уплачивает штраф в размере 2,5 процента цены контракта.

9.6. В случае нарушения контрактных обязательств Подрядчик возмещает ущерб за ненадлежащее исполнение обязательств.

9.7. Уплата неустойки, возмещение убытков при ненадлежащем исполнении не освобождают Подрядчика от исполнения обязательства по Контракту.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, вследствие непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается  в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенные объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. До момента приемки незавершенного объекта Подрядчик обязан выполнить комплекс инженерно-технических мероприятий (работ), направленных на безусловную сохранность выполненных ранее работ по  Контракту.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения  Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством,  нормативными документами.

12.2. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля над ходом выполнения Контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Подрядчик не имеет права уступить право требования по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполнения работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Подрядчик.

13.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами, спор передается на рассмотрение  в Арбитражный суд Курской области.

14. СРОК  ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

14.1. Срок действия Контракта: в течение 14 дней с момента заключения муниципального контракта.

14.2. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение №1. «Техническое задание».

- Приложение №2. «Перечень  нормативно-технических документов, обязательных                          при выполнении дорожных работ».

Настоящий Контракт заключен в электронном виде в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.3. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:                                                                       ПОДРЯДЧИК:

Приложение № 1

к  Муниципальному контракту

№_____ от «__» ___________  2014 г.

Техническое задание

Выполнение работ по строительству объекта: дорога по ул.Луговая в д.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области (2 очередь 0,43  км)

1. Основание для реализации технического задания: проектная документация

2. Основные характеристики дорожных работ:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность автодороги, км | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по строительству объекта: дорога по ул.Луговая в д.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области (2 очередь 0,43 км) | 0,43 |  |

3.  Сроки выполнения  дорожных работ: в течение 14 дней с момента заключения муниципального контракта.

ЗАКАЗЧИК:   					         ПОДРЯДЧИК:

Приложение №2

к  Муниципальному контракту

№ ___ от  « ___» _________ 2014 г.

Перечень нормативно- технических документов,

обязательных при выполнении дорожных работ.

| 1. | ГОСТ 9825-73 Лакокрасочные материалы. Термины, определения и обозначения. ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |
| 3. | ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования. |  |  |
| 4. | ГОСТ 483-75 Канаты пеньковые. Технические условия. |  |  |
| 5. | ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |  |  |
| 6. | ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. |  |  |
| 7. | ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия (изменение N3). |  |  |
| 8. | ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |  |  |
| 9. | ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия и методы испытаний. |  |  |
| 10. | ГОСТ Р 51000.3-96 Общие требования к испытательным лабораториям. |  |  |
| 11. | ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |  |  |
| 12. | ГОСТ 15836-79 Мастика битуморезиновая. Технические условия. |  |  |
| 13. | ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |  |  |
| 14. 15. | ГОСТ 10181.-2000* Смеси бетонные. Методы испытаний. Общие требования к методам испытаний. ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. |  |  |
| 16. | ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |  |  |
| 17. | ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |  |  |
| 18. | ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |  |  |
| 19. | ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |  |  |
| 20. | ГОСТ 5180-84 Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик. |  |  |
| 21. | ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |  |  |
| 22. | ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. |  |  |
| 23. | ОСТ 35-27.0-85 Звенья железобетонные круглых и прямоугольных водопропускных труб под железные и автомобильные дороги. |  |  |
| 24. | ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения. |  |  |
| 25. | ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. |  |  |
| 26. | ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования. |  |  |
| 27. | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний. |  |  |
| 28. | ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |  |  |
| 29. | ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |  |  |
| 30. | ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия. |  |  |
| 31. | ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |  |  |
| 32. | ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |  |  |
| 33. | ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |  |  |
| 34. | ОДМД- Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб |  |  |
| 35. | ГОСТ 25584-90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации. |  |  |
| 36. | ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация. |  |  |
| 37. | ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных твердых пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. |  |  |
| 38. | ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия. |  |  |
| 39. | ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |  |  |
| 40. | ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия. |  |  |
| 41. | ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия. |  |  |
| 42. | ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия. |  |  |
| 43. | ГОСТ 20054-82* Трубы бетонные безнапорные. Технические условия. |  |  |
| 44. | ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатанные. Сортамент. |  |  |
| 45. | ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд. |  |  |
| 46. | СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы (изд. 1996г. с изменением № 1) |  |  |
| 47. | СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. Нормы проектирования. |  |  |
| 48. | СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. Правила производства и приемки работ. |  |  |
| 49. | СНиП 12-01-2004 Организация строительства. |  |  |
| 50. | СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты (издание 2001 г.). |  |  |
| 51. | СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (издание 1999 г.). |  |  |
| 52. | СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |  |  |
| 53. | ЕНиР, пп. Е2-1-45 Укрепление посевом трав. |  |  |
| 54. | ЕНиР, пп. Е18-24 Зеленое строительство. |  |  |
| 55. | ВСН 46-83 Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа. |  |  |
| 56. | ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |  |  |
| 57. | ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог. |  |  |
| 58. | ВСН 38-90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (М:Транспорт,1990.-47с.). |  |  |
| 59. | ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |  |  |
| 60. ВСН 49-86 Указание по повышению несущей способности земляного полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов. 61. ОДМ. Методические рекомендации по применению макрошероховатых слоёв дорожного покрытия на основе битумоминеральных открытых смесей. |  |  |  |
| 62. | Единые требования к методам организации дорожного движения, используемым во время дорожно-строительных работ (М, 1989г.). |  |  |
| 63. | Рекомендации по строительству макрошероховатых дорожных покрытий из открытых битумоминеральных смесей (НПО Росдорнии.-М.: ЦБНТИ концерна Росавтодор, 1991.-36с.). |  |  |
| 64. | ГОСТ 16504 – 81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. |  |  |
| 65. | Методические указания о порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы, введенные в действие постановлением Госстроя России от 26.04.99 г., № 30. |  |  |
| 66. | Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы/ Госстрой России. – М., 1999. – 32 с. |  |  |
| 67. | МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                   ПОДРЯДЧИК: